|  |
| --- |
| **RENOVUOTŲ IR ŠIUO METU RENOVUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS** |
| **Eil. Nr.** | **Adresas** | **Renovacijos pradžia** | **Renovacijos pabaiga** | **Butai ir kitos patalpos** | **Naudingas plotas, m2** |
| **I kvietimas:** |
| 1. | Rotušės – 1, Biržai | 2013-10 | 2015-03 | 15 | 617,18 |
| 2. | Rotušės – 3, Biržai | 2013-10 | 2015-02 | 24 | 1070,89 |
| 3. | Rotušės – 7, Biržai | 2013-11 | 2015-02 | 12 | 408,66 |
| 4. | Vytauto – 6, Biržai | 2013-10 | 2015-03 | 22 | 887,71 |
| 5. | Vytauto – 8, Biržai | 2013-10 | 2015-02 | 22 | 887,01 |
| 6. | Kęstučio – 2, Biržai | 2013-11 | 2015-02 | 16 | 851,5 |
| 7. | Vytauto – 49, Biržai | 2014-01 | 2015-11 | 26 | 1202,24 |
| 8. | Vytauto – 51, Biržai | 2014-01 | 2015-11 | 14 | 544,31 |
| 9. | Vytauto – 53, Biržai | 2014-01 | 2016-01 | 23 | 1096,45 |
| 10. | Respublikos – 56, Biržai | 2014-01 | 2015-11 | 45 | 1855,46 |
| 11. | Vilniaus - 92, Biržai | 2014-01 | 2015-11 | 22 | 1168,51 |
| 12. | Rotušės - 5, Biržai | 2014-04 | 2015-11 | 12 | 524,32 |
| 13. | Skratiškių - 12, Biržai | 2014-03 | 2015-12 | 12 | 608,15 |
| 14. | Vilniaus – 91A, Biržai | 2014-03 | 2015-12 | 12 | 584,73 |
| 15. | Vilniaus – 93A, Biržai | 2014-03 | 2015-12 | 12 | 587,63 |
| 16. | Rotušės - 24, Biržai | 2014-03 | 2015-12 | 13 | 558,26 |
| 17. | Vytauto - 36, Biržai | 2014-11 | 2016-07 | 47 | 2870,32 |
| 18. | Respublikos - 58, Biržai | 2014-12 | 2016-06 | 20 | 1265,87 |
| 19. | Vėjo - 26, Biržai | 2014-12 | 2016-06 | 45 | 2326,32 |
| 20. | Rinkuškių - 22, Biržai | 2014-04 | 2016-06 | 14 | 467,6 |
| 21. | Gimnazijos - 5, Biržai | 2014-11 | 2016-08 | 55 | 2510,93 |
| 22. | Gimnazijos - 9, Biržai | 2014-12 | 2016-08 | 55 | 2535,07 |
| 23. | Vytauto – 33B, Biržai | 2015-01 | 2016-07 | 45 | 2313,9 |
| 24. | Vilniaus – 39A, Biržai | 2015-01 | 2016-07 | 22 | 1052,29 |
| 25. | Vytauto - 60, Biržai | 2015-01 | 2016-08 | 45 | 2332,12 |
|  | **Viso:** |  |  | **650** | **31127,43** |
| **II kvietimas:** |
| 26. | Gimnazijos – 7, Biržai | 2015-01 | 2017-09 | 55 | 2491,62 |
| 27. | Vytauto – 7, Biržai | 2015-02 | 2017-09 | 11 | 598,8 |
| 28.  | Vytauto – 11, Biržai | 2015-02 | 2017-07 | 6 | 318,11 |
| 29. | Vilniaus – 6, Biržai | 2015-03 | 2017-01 | 24 | 1110,04 |
| 30.  | Vytauto – 56, Biržai | 2015-03 | 2017-04 | 45 | 2347,35 |
| 31. | Rotušės – 19, Biržai | 2015-03 | 2017-07 | 7 | 315,18 |
| 32. | Vytauto – 33, Biržai | 2015-07 | 2017-10 | 5 | 256,01 |
|  | **Viso:** |  |  | **153** | **7437,11** |
| **III kvietimas:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | Vytauto 61, Biržai | 2017-05 | 2021-09 | 36 | 2026,45 |
| 34. | Vytauto 39B, Biržai | 2017-05 | 2019-12 | 45 | 2313,46 |
| 35. | Vilniaus - 8, Biržai | 2017-05 | 2019-12 | 24 | 1097,12 |
| 36. | Vytauto - 31, Biržai | 2017-05 | 2021-07 | 40 | 2670,79 |
| 37. | Vilniaus - 10, Biržai | 2017-06 | 2019-09 | 23 | 1054,66 |
| 38. | Vytauto g. 62, Biržai | 2017-06 | 2019-12 | 46 | 2333,86 |
| 39. | Vytauto g. 43, Biržai | 2017-06 | 2019-09 | 19 | 1009,82 |
| 40. | Vytauto g. 39C, Biržai | 2017-06 | 2019-12 | 45 | 2313,60 |
| 41. | Vytauto g. 65, Biržai | 2017-06 | 2021-02 | 77 | 3841,10 |
| 42. | Vilniaus g. 12, Biržai | 2017-06 | 2020-10 | 24 | 1108,07 |
| 43. | Vytauto g. 19, Biržai | 2017-06 | 2019-10 | 7 | 641,17 |
| 44. | Vilniaus g. 99A, Biržai | 2017-06 | 2019-08 | 15 | 704,83 |
| 45. | Vilniaus g. 111, Biržai | 2017-07 | 2019-09 | 45 | 2335,42 |
| 46. | Vilniaus g. 113, Biržai | 2017-07 | 2019-09 | 45 | 2314,36 |
| 47. | Vytauto g. 13, Biržai | 2017-07 | 2019-09 | 5 | 313,88 |
| 48. | Vėjo g. 22A, Biržai | 2017-07 | 2021-01 | 15 | 955,35 |
| 49. | Rotušės g. 26, Biržai | 2017-07 | 2019-10 | 7 | 461,34 |
|  | **Viso:**  |  |  | **594** | **32760,19** |
| 50 | *Respublikos g. 62, Biržai* *(administravo bendrija)* |  | 2020 m. | 20 | 1286,93 |
| **Kvietimas nuo 2019-08-14 iki 2019-12-30:** |
| 51 | J. Janonio a. 7, Biržai | 2019-02 | Projektuojamas(UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 19 | 899,00 |
| 52 | Vilniaus g. 57A, Biržai | 2019-02 | Rangos darbai (UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 25 | 913,93 |
| 53 | Vytauto g. 39A, Biržai | 2019-02 | Rangos darbai (UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 40 | 2246,24  |
| 54 | Vytauto g. 33A, Biržai | 2019-02 | Rangos darbai (UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 40 | 2253,62 |
| 55 | Vilniaus g. 40 A, Biržai | 2019-02 | Rangos darbai (UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 20 | 1048,83 |
| 56 | Gimnazijos g. 1, Biržai | 2019-02 | Rangos darbai (UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 55 | 2494,44 |
| 57 | Vilniaus g. 56, Biržai | 2019-02 | Rangos darbai (UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 50 | 3013,57 |
| 58 | Rinkuškių g. 47, Biržų k., Biržų raj. | 2019-02 | Rangos darbai(UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 40 | 2256,81 |
| 59 | Liepų g. 33, Biržų k., (buvęs Rinkuškių g. 47A, Rinkuškių k.), Biržų raj. | 2019-02 | Rangos darbai(UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 40 | 2269,42 |
| 60 | Tinklų g. 5, Biržų k., Biržų raj. | 2019-02 | Rangos darbai (UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 8 | 636,71 |
| 61 | S. Nėries g. 21, Vabalninkas, Biržų raj. | 2019-02 | Rangos darbai (UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 18 | 813,17 |
| 62 | Vytauto g. 15, Biržai | 2019-02 | Rangos darbai (UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 6 | 320,43 |
|  | **Viso:**  |  |  | **361** | **19166,17** |
| **Kvietimas 2019-08-14, redakcija nuo 2019-12-30 iki 2020-01-31:** |
| 63 | Vytauto g. 24, Biržai | 2019-09 | Projektuojamas(UAB MODERNAUS BŪSTO PROJEKTAI) | 24 | 2144,39 |
| 64 | Vytauto g. 42, Biržai | 2019-09 | Suprojektuotas UAB „STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA“Organizuojamas rangos darbų pirkimas | 46 | 2303,04 |
| **Kvietimas 2020-07-01, redakcija 2021-01-04, redakcija 2021-05-21** **(pratęsta iki 2021-12-31):** |
| 65 | Vytauto g. 35A, Biržai | 2021-03 | Projektuojamas UAB „A-Z PROJEKTAI“ | 40 | 2236,87 |
| 66 | J. Basanavičiaus g. 18, Biržai | 2021-03 | Organizuojamas projektavimo ir rangos darbų pirkimas | 6 | 323,39 |
| 67 | Kęstučio g. 4, Biržai | 2021-08 | Organizuojamas projektavimo ir rangos darbų pirkimas | 4 | 224,76 |
| 68 | Stoties g. 14, Biržai | 2021-08 | Organizuojamas projektavimo ir rangos darbų pirkimas | 6 | 208,14 |
| 69 | Skratiškių 10, Biržai  |  | Projektuojamas UAB „STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA“ | 43 | 1902,81 |
| 70 | Vytauto 43A, Biržai |  | Projektavimo darbų pirkimas | 22 | 1148,35 |
| 71 | Vėjo g. 24, Biržai |  | Organizuojamas projektavimo pirkimas | 45 | 2314,14 |
| 72 | Vytauto g. 22, Biržai |  | Organizuojamas projektavimo pirkimas | 63 | 3093,80 |
| 73 | Vėjo 22, Biržai |  | Ruošiamas investicijų planas | 30 | 1522,27 |
| 74 | Vilniaus g. 77B, Biržai |  | Ruošiamas investicijų planas | 40 | 2281,23 |
| 75 | Vilniaus 47A, Biržai |  | Ruošiamas investicijų planas | 12 | 620,17 |