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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ PROJEKTAI, NUMATOMI FINANSUOTI PASKOLOS LĖŠOMIS

2021-11-15

	Eil. Nr.
	Projekto pavadinimas ir trumpas aprašymas
	Preliminarus įgyvendinimo laikotarpis, metai 
	Projekto vertė,
Eur
	Iš jos, Eur:

	Iki projekto pabaigos preliminariai reikalingos Savivaldybės lėšos, Eur

	Pastabos

Savivaldybės tarybos sprendimas (pritarimas) dėl projekto

	
	
	
	
	ES fondų lėšos 
	Valstybės ar kitų šaltinių lėšos
	Savivaldybės lėšos
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero gatvių rekonstravimas, 
Nr. 06.2.1-TID-R-511-51-0004

(rekonstruota 1,3 km gatvių)

	2017–2021 
	959 312
	737 751
	72 962
(Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšos – KPPP)
	148 599
(15,5 proc.)

	30 300


iš jų preliminariai numatoma iš paskolos:
30 300

	Projekto veiklos baigtos įgyvendinti.

2016-08-25 Nr. T-171.

	2.
	Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui,
Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0010

(J. Janonio aikštės su prieigomis rekonstrukcija; skvero ties Kęstučio g. ir Vytauto g. sankryža įrengimas)

	2020–2022 
	3 396 199
	1 873 517
	330 620

iš jų:
165 310
(valstybės biudžeto lėšos – VB);
165 310
(valstybės dotacija – VIPA)
	1 192 062
(35,1 proc.)

 
	1 020 000

iš jų preliminariai numatoma iš  paskolos:
100 000
	Projektas vykdomas.

2019-08-22 Nr. T-168;
2020-05-22 Nr. T-119.



	3.
	[bookmark: _Hlk28597706]Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus,
Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0011 

(buvusioje estrados teritorijos, piliavietės teritorijos su prieigomis sutvarkymas, Birutės g. rekonstravimas)

	2020–2023 
	5 918 412
	2 786 314
	951 702

iš jų:
245 851
(VB);
245 851
(VIPA);
460 000
(KPPP)
	2 180 396
(36,8 proc.)


	1 970 000

iš jų preliminariai numatoma iš paskolos:
200 000
	Projektas vykdomas.

2019-08-22 Nr. T-168;
2020-05-22 Nr. T-119.


	4.
	Biržų rajono Biržų kaimo Liepų gatvės kapitalinis remontas,
Nr. 20KL-KP-19-1-08448-PR001

(0,83 km gatvės asfaltavimas)

	2020–2022 
	321 315
	170 000
	30 000
	121 315
(37,7 proc.)
	240 000

iš jų preliminariai numatoma iš paskolos:
113 000
	Projektas vykdomas.
Jam taikomas išlaidų kompensavimo su avansu būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 80 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų.

2019-09-26 Nr. T-198.


	5.
	Biržų rajono Klausučių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemų, įskaitant vandens kokybės gerinimą, nauja statyba,
Nr. 20KI-KP-20-1-02211-PR001

(1,5 km vandentiekio tinklų, gręžinio ir vandens kokybės gerinimo įrenginių įrengimas)
	2021–2022
	220 171
	149 682
	26 415
(VB)
	44 074
(20 proc.)
	115 000

iš jų preliminariai numatoma iš  paskolos:
115 000
	Projektas vykdomas.
Jam taikomas išlaidų kompensavimo su avansu būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 80 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų.

2016-08-25 Nr. T-167.


	6.
	Biržų rajono Vabalninko seniūnijos dalies melioracijos griovių ir tiltų rekonstravimas,
Nr. 17VD-KP-19-1-07953-PR001

(22,59 km griovių ir 2 tiltų rekonstravimas)

	2020–2021
	375 000
	251 795
	44 435
	78 770
(21 proc.)
	123 149

iš jų preliminariai numatoma iš paskolos:
100 000
	Projekto veiklos baigtos.
Projektui taikomas išlaidų kompensavimo su avansu būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 79 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų.

2019-06-20  Nr. T-127.


	7.
	Biržų rajono Pabiržės seniūnijos dalies melioracijos griovių ir tiltų rekonstravimas,
Nr. 17VD-KP-19-1-07954-PR001

(26,4 km griovių ir 2 tiltų rekonstravimas)
	2020–2021
	375 000
	251 795
	44 435
	78 770
(21 proc.)
	110 551

iš jų preliminariai numatoma iš paskolos:
100 000
	Projekto veiklos baigiamos vykdyti.
Projektui taikomas išlaidų kompensavimo su avansu būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 79 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų.

2019-06-20  Nr. T-127.


	8.
	Gyvenimo kokybės gerinimas nepasiturinčiame pasienio regione, skatinant bendruomenių saugumą ir atsakingumą“ (Improvement of living conditions in deprived cross border region by promotion of safe and responsible communities/Safe community),
Nr. LLI-457

(vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas 7 kaimiškosiose Biržų rajono seniūnijose)

	2020–2022
	114 000
	96 900
	8 550
	8 550
(7,5 proc.)
	86 000

iš jų preliminariai numatoma iš paskolos:
41 700
	Projekto veiklos vykdomos.
Projektui taikomas išlaidų kompensavimo būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 92,5 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų.

2020-08-28  Nr. T-190.


	Savivaldybės lėšų poreikis iš viso
	
	
	
	
	
	3 695 000

iš jų preliminariai numatoma iš paskolos:
800 000
	

Apie 380–400 tūkst.  Eur vėliau bus kompensuota iš ES ir valstybės biudžeto lėšų.





Pastaba. Visi nurodyti projektai yra įtraukti į atitinkamų metų Savivaldybės trimetį strateginį veiklos planą 

__________________
