BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ PROJEKTAI, NUMATOMI FINANSUOTI PASKOLOS LĖŠOMIS

2021-11-15

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas ir trumpas aprašymas | Preliminarus įgyvendinimo laikotarpis, metai | Projekto vertė, Eur | Iš jos, Eur: |  |  | Iki projekto pabaigos preliminariai reikalingos Savivaldybės lėšos, Eur | Pastabos Savivaldybės tarybos sprendimas (pritarimas) dėl projekto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ES fondų lėšos | Valstybės ar kitų šaltinių lėšos | Savivaldybės lėšos |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero gatvių rekonstravimas, Nr. 06.2.1-TID-R-511-51-0004 (rekonstruota 1,3 km gatvių) | 2017–2021 | 959 312 | 737 751 | 72 962 (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – KPPP) | 148 599 (15,5 proc.) | 30 300 iš jų preliminariai numatoma iš paskolos: 30 300 | Projekto veiklos baigtos įgyvendinti. 2016-08-25 Nr. T-171. |
| 2. | Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0010 (J. Janonio aikštės su prieigomis rekonstrukcija; skvero ties Kęstučio g. ir Vytauto g. sankryža įrengimas) | 2020–2022 | 3 396 199 | 1 873 517 | 330 620 iš jų: 165 310 (valstybės biudžeto lėšos – VB); 165 310 (valstybės dotacija – VIPA) | 1 192 062 (35,1 proc.) | 1 020 000 iš jų preliminariai numatoma iš paskolos: 100 000 | Projektas vykdomas. 2019-08-22 Nr. T-168; 2020-05-22 Nr. T-119. |
| 3. | Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0011 (buvusioje estrados teritorijos, piliavietės teritorijos su prieigomis sutvarkymas, Birutės g. rekonstravimas) | 2020–2023 | 5 918 412 | 2 786 314 | 951 702 iš jų: 245 851 (VB); 245 851 (VIPA); 460 000 (KPPP) | 2 180 396 (36,8 proc.) | 1 970 000 iš jų preliminariai numatoma iš paskolos: 200 000 | Projektas vykdomas. 2019-08-22 Nr. T-168; 2020-05-22 Nr. T-119. |
| 4. | Biržų rajono Biržų kaimo Liepų gatvės kapitalinis remontas, Nr. 20KL-KP-19-1-08448-PR001 (0,83 km gatvės asfaltavimas) | 2020–2022 | 321 315 | 170 000 | 30 000 | 121 315 (37,7 proc.) | 240 000 iš jų preliminariai numatoma iš paskolos: 113 000 | Projektas vykdomas. Jam taikomas išlaidų kompensavimo su avansu būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 80 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų. 2019-09-26 Nr. T-198. |
| 5. | Biržų rajono Klausučių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemų, įskaitant vandens kokybės gerinimą, nauja statyba, Nr. 20KI-KP-20-1-02211-PR001 (1,5 km vandentiekio tinklų, gręžinio ir vandens kokybės gerinimo įrenginių įrengimas) | 2021–2022 | 220 171 | 149 682 | 26 415 (VB) | 44 074 (20 proc.) | 115 000 iš jų preliminariai numatoma iš paskolos: 115 000 | Projektas vykdomas. Jam taikomas išlaidų kompensavimo su avansu būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 80 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų. 2016-08-25 Nr. T-167. |
| 6. | Biržų rajono Vabalninko seniūnijos dalies melioracijos griovių ir tiltų rekonstravimas, Nr. 17VD-KP-19-1-07953-PR001 (22,59 km griovių ir 2 tiltų rekonstravimas) | 2020–2021 | 375 000 | 251 795 | 44 435 | 78 770 (21 proc.) | 123 149 iš jų preliminariai numatoma iš paskolos: 100 000 | Projekto veiklos baigtos. Projektui taikomas išlaidų kompensavimo su avansu būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 79 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų. 2019-06-20 Nr. T-127. |
| 7. | Biržų rajono Pabiržės seniūnijos dalies melioracijos griovių ir tiltų rekonstravimas, Nr. 17VD-KP-19-1-07954-PR001 (26,4 km griovių ir 2 tiltų rekonstravimas) | 2020–2021 | 375 000 | 251 795 | 44 435 | 78 770 (21 proc.) | 110 551 iš jų preliminariai numatoma iš paskolos: 100 000 | Projekto veiklos baigiamos vykdyti. Projektui taikomas išlaidų kompensavimo su avansu būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 79 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų. 2019-06-20 Nr. T-127. |
| 8. | Gyvenimo kokybės gerinimas nepasiturinčiame pasienio regione, skatinant bendruomenių saugumą ir atsakingumą“ (Improvement of living conditions in deprived cross border region by promotion of safe and responsible communities/Safe community), Nr. LLI-457 (vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas 7 kaimiškosiose Biržų rajono seniūnijose) | 2020–2022 | 114 000 | 96 900 | 8 550 | 8 550 (7,5 proc.) | 86 000 iš jų preliminariai numatoma iš paskolos: 41 700 | Projekto veiklos vykdomos. Projektui taikomas išlaidų kompensavimo būdas, t. y. išlaidos pirmiausia 100 proc. apmokamos iš Savivaldybės lėšų, vėliau 92,5 proc. Savivaldybės sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama iš ES ir VB lėšų. 2020-08-28 Nr. T-190. |
| Savivaldybės lėšų poreikis iš viso |  |  |  |  |  |  | 3 695 000 iš jų preliminariai numatoma iš paskolos: 800 000 | Apie 380–400 tūkst. Eur vėliau bus kompensuota iš ES ir valstybės biudžeto lėšų. |

Pastaba. Visi nurodyti projektai yra įtraukti į atitinkamų metų Savivaldybės trimetį strateginį veiklos planą

__________________